| 大冶市部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：大冶市交通运输局 |  |  |  |  | 评价年度：2020年度 | 总分：98 |  | 评价时间：2021年 7 月 30 日 |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 667.56 | 667.56 | 10 | 0 |  |
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 667.56 | 2593.14 | 10 | 0 | 其中转移支付1808万元、60万元，本级追加预算57.44万元 |
| 目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工和离退休人员 |  | 在职人员和和离退休人员 | 职工花名册，编制卡 | 55 | 55 | 10 |  |  |
|  | 质量指标 | 按时发放 |  | 工资发放时间有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 |  |  |  |
|  |  | 按政策发放 |  | 是否足额发放，是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局等有关政策对照 | 是 | 是 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 全年 |  |  | 按时间节点完成 | 一年 | 一年 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 工资补助支出及对个和家庭补助支出 |  | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 559.51 | 620.55 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评≥98% | 98% | 98% |  |  |  |
| 目标2：日常公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “五公经费” |  | 机关来客招待 | 是否按照有关政策标准执行 | 是 | 是 | 10 |  |  |
|  | 质量指标 | 正常运行 |  | 保证单位公务正常开展 | 有无违规用车 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 正常运行 |  | 单位业务正常开展 | 是否按标准执行 | 是 | 是 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 全年 |  | 经费使用统计、考核 | 工资表合计张数 | 全年 | 全年 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 日常商品和服务支出 |  | 公用经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 52.32 | 41.45 |  |  |  |
|  |  | 五公经费 |  | 五公经费 | 五公经费是否超标，是否合规开支 | 5 | 0.85 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标3：项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建交通项目 | 20 | 新建项目是否按计划实施 | 市政府工作目标责任书 | 9个 | 9个 | 20 |  |  |
|  |  | 续建工程项目 |  | 续建项目是否按进度施工 | 市政府工作目标责任书 | 9个 | 9个 |  |  |  |
|  |  | 新增融资 |  | 融资计划是否如期完成 | 局年初下达任务 | 15亿元 | 19.8亿 |  |  |  |
|  |  | 疫情防控 |  | 成立工作专班，落实工作责任 | 完成市政府下达的各项任务 | 1325台车辆 | 1325台车辆 |  |  |  |
|  |  | 优化营商环境 |  | 全面做好政务服务 | 在规定时间里完成整改 | 20项，15万人次，10家 | 20项，20万人次，13家 |  |  |  |
|  |  | 排查安全隐患 |  | 深入开展隐患排查治理工作 | 全面落实整改到位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通秩序整治 |  | 我市交通秩序环境是否改善 | 整治黑的、摩的。促进交通市场秩序持续好转 | 10台次、20台次 | 15台次，28台次，21台次 |  |  |  |
|  |  | 管养公路、持续四好公路提档升级工作 |  | 开展精细化养掮 ，扩大创建示范效应 | 路况明显提高，新建自然村道路、产业路、提档升级、大修、安保工程 | 1乡镇 | 1乡镇 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 工程质量 | 5 | 新建、续建工程质量合格率 | 工程质量合格率、优良率 | 100%、90% | 100%、90% | 5 |  |  |
|  |  | 工程质量监督面 |  | 工程质量监督面是否全面覆盖 | 工程质量监督覆盖率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 按年度下达计划时间完成 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 项目成本支出 | 5 | 交通相关工程项目 | 预算是否按计划足额拨付 | 55.73 | 1931.14万元 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县乡干线区域道路畅通 | 5 | 县乡农村公路畅通力 | 是否达到畅通率 | 95% | 95% | 5 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 县乡干线公路安全设施 | 5 | 县乡干线安全设施完善 | 是否达到县乡干线安全设施完善率 | 95% | 95% | 5 |  |  |
|  |  | 重大安全隐患整治 |  | 排除重大安全事故 | 是否达到重大安全隐患整治率 | ≥95% | 95% |  |  |  |
|  | 环境效益指标 | 农村交通环境 | 5 | 营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量标准 | 营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量与去年同期下降 | 1%、1.2% | 1.1%、1.2% | 5 |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 | 深化农村公路建设机制进一步完善 | 5 | 全面深农村公路建设机制，促进农村经济发展 | 项目进度、质量 | 90% | 95% | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | 群众满意度 | 综合测评 | 90% | 92% | 3 |  |  |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — |  |
| 1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市道路运输管理局  评价年度：2020年度 总分：98分  评价时间：2021年7月20日

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 2352.75万元 | 2352.75万元 | 10 | 0 |  |
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2352.75万元 | 2352.75万元 | 10 | 0 | 不包含政策性追加1646.89万元 |
| 目标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工和离退休人员 | 10 | 在职人员和退休人员 | 职工花名册、编制卡 | 168 | 168 | 10 |  |  |
|  | 质量指标 | 按时发放 |  | 工资发放时间有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 |  |  |  |
|  |  | 按政策发放 |  | 是否足额发放、是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局等有关政策对照 | 是 | 是 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 全年 |  |  |  | 一年 | 一年 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 工资补助支出及对个人和家庭补助支出 |  | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 1959.19 | 1959.19 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评≥98% | 98% | 98% |  |  |  |
| 目标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行 | 10 | 保证单位公务正常开展 | 有无违规用车 | 无 | 无 | 10 |  |  |
|  | 质量指标 | 正常运行 |  | 单位业务正常开展 | 是否按标准执行 | 是 | 是 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 全年 |  | 经费使用统计、考核 | 工资表合计张数 | 全年 | 全年 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 日常商品和服务支出 |  | 公用费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 196.72 | 196.72 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评 | 98% | 98% |  |  |  |
| 目标3：检测中心经费、伤残抚恤、油价补贴、行业管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测中心经费 | 20 | 检测中心人员工资是否发放到位 | 年初下达任务 | 135 | 135 | 20 |  |  |
|  |  | 伤残抚恤 |  | 伤残金是否发放到位 | 年初下达任务 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 油价补贴 |  | 农村客运是否补贴到位 | 市政府工作目标责任书 | 1505.1 | 1505.1 |  |  |  |
|  |  | 行业管理 |  | 交通秩序环境是否改善 | 整治车辆改装等 | 166 | 166 |  |  |  |
|  |  | 公路运输管理 |  | 交通运输环境是否改善 | 整改车容车貌 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 贫困村覆盖面 | 5 | 贫困村是否全面覆盖 | 贫困村覆盖率 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 补贴是否及时发放到位 | 按时发放 | 98% | 100% |  |  |  |
|  | 成本指标 | 项目成本支出 | 5 | 农村道路客运补贴 | 预算是否按计划足额拨付 | 1843.73 | 1843.73 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村客运畅通 | 5 | 农村客运畅通率 | 是否达到畅通 | 95% | 100% | 5 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 重大安全隐患整治 | 5 | 排除重大安全事故 | 是否达到重大安全隐患整治率 | ≥95% | 96% | 5 |  |  |
|  | 环境效益指标 | 农村交通环境 | 5 | 营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量标准 | 营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量与去年同期下降 | 1% | 1.10% | 5 |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 | 深化农村客运建设机制进一步完善 | 5 | 全年深入农村客运道路建设机制，促进农村经济发展 | 补贴进度 | 98% | 100% | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | 群众满意程度 | 单位综合测评 | 98% | 98% | 3 |  |  |

| 大冶市部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：大冶市农村公路管理局 |  |  |  |  | 评价年度：2020年度 | 总分：98 |  | 评价时间：2021年 7月 13 日 |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 431.62 | 431.62 | 10 |  |  |
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 431.62 | 507.88 | 10 |  | 地方追加预算76.26万元 |
| 目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工和离退休人员 | 10 | 在职人员、离退休人员 | 职工花名册、编制卡 | 42 | 42 | 10 |  |  |
|  | 质量指标 | 按时发放 |  | 工资发放有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 |  |  |  |
|  |  | 按政策发放 |  | 是否足额发放 | 与人社局、财政局等有关政策对照 | 是 | 是 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 2020年1-12月 |  |  |  | 全年 | 全年 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 |  | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 366.95 | 463.51 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评≧98% | 100% | 100% |  |  |  |
| 目标2：日常公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 质量指标 | 正常运行 |  | 保证单位业务正常开展 | 是否按标准执行 | 是 | 是 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 2020年1-12月 |  | 经费使用统计、考核 | 各项经费开支是否超标，是否合规开支 | 全年 | 全年 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 日常公用支出 |  | 公用经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 28.67 | 18.01 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评≧98% | 98% | 98% |  |  |  |
| 目标3：项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路设计、工可工作经费 | 20 | 农村公路设计、工可工作经费 | 是否按进度实施 | 是 | 是 | 20 |  |  |
|  | 质量指标 | 工程质量 | 5 | 工程质量合格率 | 工程质量是否合格 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  | 时效指标 | 2020年1-12月 | 5 | 农村公路设计、工可工作经费 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 项目支出 | 5 | 农村公路设计、工可工作经费 | 预算是否按计划足额拨付 | 36 | 26.36 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村公路设计、工可工作经费 | 5 | 增加农民收入 | 是否带来经济效益 | 是 | 是 | 5 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 农村公路设计、工可工作经费 | 5 | 增加农民收入，提高农村公路建设质量 | 是否带来社会效益 | 是 | 是 | 4 |  |  |
|  | 环境效益指标 | 农村公路设计、工可工作经费 | 5 | 改善农民群众人居、出行环境 | 是否改善环境效益 | 是 | 是 | 4 |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 | 农村公路设计、工可工作经费 | 5 | 农村公路和新建桥梁更加美观、舒适，改善人居环境，促进农民增收 | 是否可持续影响 | 是 | 是 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农民群众 | 5 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度综合测评 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — |  |
| 1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 大冶市部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：大冶市公路管理局 |  |  |  |  | 评价年度：2020年度 | 总分：90 |  | 评价时间：2021年7月26日 |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 1582.53 | 1582.53 | 10 | 0.00% |  |
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1582.53 | 1582.53 | 10 | 0.00% | 不包含政策性追加670.93万元、上级转移支付1776.02万元 |
| 目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工增资申报 | 2 | 局机关、路政大队、检测站人员 | 及时申报 | 2次 | 2次 | 2 |  |  |
|  |  | 社会保险缴费 | 2 | 全局养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险 | 按月缴纳 | 12次 | 12次 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 2 | 财务检查 | 上级有关规定、公路局财务制度 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 时效指标 | 完成年度目标任务 | 2 | 目标责任书 | 年终考核是否完成 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 成本指标 | 人员支出 | 2 | 工资福利支出和对个人家庭补助支出 | 部门预算 | 1076.99 | 1042.76 | 1 | -3% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 2 | 职工对单位满意度 | 单位综合测评 | 95% | 95% | 2 |  |  |
| 目标2：日常公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产清查 | 2 | 全年不少于2次 | 是否完成清查工作 | 2次 | 2次 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 2 | 财务检查 | 上级有关规定、公路局财务制度 | 98% | 98% | 2 |  |  |
|  | 时效指标 | 完成年度工作任务 | 2 | 目标责任书 | 年终考核是否完成 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 成本指标 | 日常公用支出 | 2 | 严格执行部门预算 | 是否超预算 | 114.18 | 104.48 | 2 | -8% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 2 | 在报刊、杂志宣传公路养护、路政管理 | 提高市民爱路护路意识 | 98% | 98% | 2 |  |  |
|  | 环境效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 2 | 开展文明交通志愿服务活动 | 引导市民文明出行，营造良好的交通环境 | 97% | 97% | 2 |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 2 | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评 | 100% | 97% | 1 |  |  |
| 目标3：项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量指标 | 完成国省干线小修保养里程 | 20 | 负责全市国省道日常小修与保养 | 是否完成 | 307.558公里 | 307.558公里 | 18 |  | 公路小修保养 |
|  |  | 干线公路日常养护覆盖率 |  | 干线公路日常养护全覆盖 | 是否完成 | 100% | 100% |  |  | 公路小修保养 |
|  |  | 完成国省干线公路桥梁预防性养护 |  | 负责列养桥梁预防性养护修复 | 是否完成 | 2680延米 | 2680延米 |  |  | 公路小修保养 |
|  |  | 完成铁贺线铁山至保安段公路路面大修工程里程 |  | 2015-2020年铁贺线铁山至保安段改造 | 是否完成 | 5.201公里 | 5.201公里 |  |  |  |
|  |  | 完成G106罗桥至七里届段中修 |  | G106罗桥至七里届段中修 | 是否完成 | 4.5公里 | 4.5公里 |  |  |  |
|  |  | 完成G106京广线大冶市境内中修工程（排水工程） |  | G106京广线大冶市境内中修工程（排水工程） | 是否完成 | 3.988公里 | 3.988公里 |  |  |  |
|  |  | 国省干线养护 |  | 拆除基层 | 是否完成 | 2198平方米 | 2198平方米 |  |  |  |
|  |  | 国省干线养护 |  | 余方废弃 | 是否完成 | 1230.88平方米 | 1230.88平方米 |  |  |  |
|  |  | 国省干线养护 |  | 4%水泥稳定碎石基层 | 是否完成 | 2198平方米 | 2198平方米 |  |  |  |
|  |  | 国省干线养护 |  | 5%水泥稳定碎石基层 | 是否完成 | 2198平方米 | 2198平方米 |  |  |  |
|  |  | 国省干线养护 |  | 5%水泥稳定碎石基层 | 是否完成 | 2198平方米 | 2198平方米 |  |  |  |
|  |  | 国省干线养护 |  | 水沟 | 是否完成 | 220米 | 220米 |  |  |  |
|  |  | 完成机械设备购置 |  | 机械设备购置 | 是否完成 | 3台/套 | 3台/套 |  |  |  |
|  |  | 完成机械设备购置 |  | 化雪剂购置 | 是否完成 | 10吨 | 10吨 |  |  |  |
|  |  | 完成突发险情处置 |  | 公路水毁修复 | 是否完成 | 1处 | 1处 |  |  |  |
|  |  | 完成突发险情处置 |  | 保安桥桥面维修 | 是否完成 | 240平方米 | 240平方米 |  |  |  |
|  |  | 完成养护人员服装更新 |  | 养护人员服装更新 | 是否完成 | 340件 | 340件 |  |  | 公路行业管理 |
|  |  | 完成大箕铺站材料库建设 |  | 大箕铺站材料库建设 | 是否完成 | 40平方米 | 40平方米 |  |  | 公路行业管理 |
|  |  | 完成公路站站房维修 |  | 公路站站房维修 | 是否完成 | 3个 | 3个 |  |  | 公路行业管理 |
|  |  | 完成服务区设施管养 |  | 服务区设施管养 | 是否完成 | 2处 | 2处 |  |  | 公路行业管理 |
|  |  | 完成标志牌安装里程 |  | 公路标志牌设置 | 是否完成 | 34块 | 34块 |  |  |  |
|  |  | 清除路障 |  | 清除公路障碍物 | 是否完成 | 1200平方米 | 1200平方米 |  |  | 路政管理 |
|  |  | 路政巡查 |  | 路政员上路巡查 | 是否完成 | 1000次 | 1000次 |  |  | 路政管理 |
|  |  | 检测车辆 |  | 查处违法超限运输车辆 | 是否完成 | 8562台 | 8562台 |  |  | 路政管理 |
|  |  | 卸载货物 |  | 卸载超载货物 | 是否完成 | 37505吨 | 37505吨 |  |  | 路政管理 |
|  |  | 完成高速卡口、罗桥火车站疫情防控 |  | 高速卡口、罗桥火车站疫情防控 | 是否完成 | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  | 完成陈贵李河村扶贫 |  | 陈贵李河村扶贫 | 是否完成 | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  | 完成文明创建工作 |  | 文明创建工作 | 是否完成 | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  | 完成还地桥余家湾民垸防汛 |  | 还地桥余家湾民垸防汛 | 是否完成 | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  | 完成其他项目支出 |  | 其他项目支出 | 是否完成 | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  | 公路不停车三卡点系统建设 |  | 公路不停车三卡点系统建设 | 是否完成 | 3个 | 3个 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 资金使用符合政策规定 | 是否合规 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 完工验收合格率 |  | 工程完工及时验收 | 是否及时验收 | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 时效指标 | 近期完成投资 | 18 | 及时完成任务 | 是否及时完成 | 100% | 100% | 13 |  |  |
|  | 成本指标 | 公路小修保养 |  | 公路小修保养实际支出 | 是否超预算 | 1079.67 | 1079.67 |  | 0% |  |
|  |  | 一、二级路建设 |  | 2015-2020年铁贺线铁山至保安段改造 | 是否超预算 | 257.06 | 257.06 |  | 0% |  |
|  |  | 公路中修 |  | 106罗桥至七里界段中修 | 是否超预算 | 416.32 | 416.32 |  | 0% |  |
|  |  | 国省干线养护 |  | 省道双港口水库至劲酒厂公路修复 | 是否超预算 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |
|  |  | 完成机械设备购置 |  | 机械设备购置 | 是否超预算 | 31.5 | 31.5 |  |  |  |
|  |  | 公路应急保障及水毁 |  | 公路应急保障及水毁实际支出 | 是否超预算 | 75 | 75 |  |  |  |
|  |  | 公路行业管理 |  | 公路行业管理实际支出 | 是否超预算 | 69.96 | 69.96 |  | 0% |  |
|  |  | 标志标牌设置 |  | 标志标牌设置支出 | 是否超预算 | 90.5 | 90.5 |  |  |  |
|  |  | 路政管理支出 |  | 路政管理实际支出 | 是否超预算 | 496.06 | 496.06 |  | 0% |  |
|  |  | 其他公路管理支出 |  | 其他公路管理支出 | 是否超预算 | 26.3 | 26.3 |  |  |  |
|  |  | 公路站房及养护设施维护费 |  | 毛铺公路站建设 | 是否超预算 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 危桥改造支出 |  | 杨庚桥改造 | 是否超预算 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 公路站房及养护设施维护费 |  | 公路不停车三卡点系统建设 | 是否超预算 | 274.6 | 274.6 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 16 | 促进沿线经济发展 | 是否促进 | 促进 | 促进 | 15 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 基本公共服务水平提升 | 基本公共服务水平是否提提升 | 提升 | 提升 |  |  |  |
|  |  | 公路安全水平 |  | 公路安全水平得到提升 | 公路安全水平是否提升 | 提升 | 提升 |  |  |  |
|  | 环境效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设是否符合环评审批要求 | 符合 | 符合 |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应未来一定时期内交通需求 | 是否适应未来一定时期内交通需求 | 适应 | 适应 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | 改善通行服务水平群众满意度 | 是否改善通行服务水平群众满意度 | 90% | 92% |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — |  |
| 1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 大冶市部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：大冶市出租车管理局 |  |  |  |  | 评价年度：2020年度 | 总分：98 |  | 评价时间：2021年7 月 20日 |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 367.88 | 367.34 | 10 | 0 |  |
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 367.88 | 367.34 | 10 |  |  |
| 目标1：职工工资福利支出对个人家庭补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工增资申报 | 2 | 局机关、稽查执法大队 | 及时申报 | 2次 | 2次 | 2 |  |  |
|  |  | 社会保险缴费 | 2 | 全局养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险 | 按月缴纳 | 12次 | 12次 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 2 | 财务检查 | 上级有关规定、出租车管理局财务制度 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 时效指标 | 完成年度目标任务 | 2 | 目标责任书 | 年终考核是否完成 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 成本指标 | 人员支出 | 2 | 工资福利支出和对个人家庭补助支出 | 部门预算 | 323.39 | 337.09 | 2 | 4% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 2 | 职工对单位满意度 | 单位综合测评 | 100% | 100% | 2 |  |  |
| 目标2：日常公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产清查 | 2 | 全年不少于2次 | 是否完成清查工作 | 2次 | 2次 | 2 |  |  |
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 2 | 财务检查 | 上级有关规定、出租车管理局财务制度 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 时效指标 | 完成年度目标任务 | 2 | 目标责任书 | 年终考核是否完成 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 成本指标 | 日常公用支出 | 2 | 严格执行部门预算 | 是否超预算 | 26.49 | 12.25 | 1 | -54% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 2 | 打击非法营运专项整治工作 | 维护正规出租车的合法权益和出租车市场的正常秩序 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 2 | 职工对单位满意度 | 单位综合测评 | 100% | 100% | 2 |  |  |
| 目标3：项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击非法营运专项整治工作 | 25 | 打击非法营运“黑的”“摩的” | 是否完成 | 79台 | 79台 | 25 |  |  |
|  |  | 完成疫情防控期间非法营运整治 |  | 打击非法营运“黑的”“摩的” | 是否完成 | 43台 | 43台 |  |  |  |
|  |  | 完成疫情防控期间对违规出租车管控 |  | 对不服从管理出租车停运学习 | 是否完成 | 61台 | 61台 |  |  |  |
|  |  | 开展安全检查 |  | 开展安全检查 | 是否完成 | 198台次 | 198台次 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 财务检查 | 上级有关规定、出租车管理局财务制度 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 安全整改合格率 |  | 违规车辆安全整改 | 是否完成 | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 打击非法营运专项整治工作 | 15 | 维护正规出租车的合法权益和出租车市场的正常秩序 | 是否超预算 | 18 | 18 | 15 | 0% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进出租车市场的正常秩序 | 15 | 促进出租车市场的正常秩序 | 是否促进 | 促进 | 促进 | 15 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 基本公共服务水平提升 | 基本公共服务水平是否提升 | 提升 | 提升 |  |  |  |
|  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可 持 续 影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应未来一定时期内交通需求 | 是否适应未来一定时期内交通需求 | 适应 | 适应 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | 改善通行服务水平群众满意度 | 是否改善通行服务水平群众满意度 | 100% | 100% |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — |  |
| 1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 否 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目是否在年度内完成 | 20 | 2020年对质监站人员的工资严格按照预算执行足额及时拨付，全年共拨付55.23万元。 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 是否超出预算支出 |  | 严格按照预算支出 | 5 |  |  |
|  | 是否按照相关标准执行 |  | 按照有关标准执行 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 农村公路质检率达90% | 30 | 通村公路质检率全年达到95%，。 | 8 |  |  |
|  | 农村公路质量合格率达90% |  | 质量合格率达95% | 6 |  |  |
| 质量指标 | 农村公路质量是否有所提升，群众满意达85%以上 |  | 群众满意率达86% | 6 |  |  |
|  | 运输市场规范是否提升 |  | 交通行业管理质量得到有效的提高。 | 8 |  |  |
| 经济效益 | 是否带动周边村民的经济效益 | 30 | 通村的修建带动了附近周民的经济能力 | 5 |  |  |
| 社会效益 | 农村公路质量是否有所提升，群众满意达85%以上 |  | 通村公路质量不断提升 | 5 |  |  |
|  |  |  | 群众满意率达90% | 5 |  |  |
| 环境效益 | 减少农村公路乱占地 |  | 做好通村公路规划 杜绝农村公路乱占地 | 5 |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥时限是否为连续性 |  | 项目得到了持续发展 | 5 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意率是否到位90% |  | 是 | 5 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 质监站人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 28 | 30 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在的问题：一是个别工程项目整体质量水平不高。二是个别施工合同段存在质量隐患。三是部分从业单位履约情况较差。四是部分项目工程招投标工作不规范。 建议：一是从业单位要按照有关规定狠抓整改和落实，提高项目整体合格。二是参建单位要加强管理，建设单位要加强对项目整改工作部署、检查和落实工作。三是施工单位要严格落实自检工作，加强施工现场的管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 江海涛 |  | 质监站站长 |  |  | 质监站 |  |  |  |  |
|  | 王 令 |  | 财务审计股股长 |  |  | 交通运输局 |  |  |  |  |
|  | 乔 琳 |  | 财务审计股会计 |  |  | 交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |
| --- | --- |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 否 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目年度内是否完成 | 20 | 按照要求在当年度完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 是否控制在预算内 |  | 实际支出60万元 | 20 |  |  |
|  | 是否按照相关标准支出 |  | 严格按照标准支出 |  |  |  |
| 数量指标 | 开展治超专项行动 | 30 | 查处超限车辆246台 |  |  |  |
|  | 整治运输市场 |  | 查处非法营运车辆64台次 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 运输市场规范程度是否提升 |  | 有效地规范了运输市场 |  |  |  |
| 经济效益 | 是否有助于经济的发展 | 30 | 运输市场经营环境得到改善 |  |  |  |
|  |  |  | 有助于当地经济的发展 |  |  |  |
| 社会效益 | 群众对运输市场满意程度 |  | 满意率达85% |  |  |  |
| 环境效益 | 是否对环境造成不良影响 |  | 没有对环境造成不良影响 | 28 |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥时限是否为连续性 |  | 是 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 车主满意率 |  | 满意率达88% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 省级交通行业管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 28 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 问题：一是运输市还有待进一步整治。二是安全生产隐患要整改销号。三是车辆超限问题得不到进一步解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 张珊珊 |  | 办公室主任 |  |  | 交通运输局 |  |  |  |  |
|  | 王令 |  | 财务股股长 |  |  | 交通运输局 |  |  |  |  |
|  | 乔琳 |  | 财务股会计 |  |  | 交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评指标表

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理，执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理制度 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符，支出合理，及时支付 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目起止时间2020.5-11月 | 20 | 2020年6月19日大冶市交通运输局冶交[2020]40号转发省下达了计划,按照文件要求,各乡镇在规定时间完工并完善了相关资料归档并建立相关管理养护制度 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 投入资金1550万 |  | 农村公路建设56.682公里，投入资金1550万元，资金已全部拨付到位 |  |  |  |
| 数量指标 | 56.682公里 | 30 | 农村公路建设56.682公里，实施了91个项目 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 工程完工后验收及后期工程质量情况 |  | 工程完工后顺利验收,后期未出现质量问题 |  |  |  |
| 经济效益 | 保证群众出行方便，农产品输出安全,增加农民收入增长率 | 30 | 工程完工后群众出行更加方便,农副产品输出更加便捷,为企业和群众带来了增收,带动了贫困户就业,使农民群众人均收入增收21% | 27 |  |  |
| 社会效益 | 提高了农村公路“畅、安、舒、美”和农产品运输 |  | 农村公路建设促进了农村经济发展,改变了农村面貌,使农村公路更加畅通 |  |  |  |
| 环境效益 | 符合“四好农村公路”要求 |  | 进一步美化了村庄环境,改变了由原有沙石路变为水泥路,由不通变为通,由窄变宽,由实变舒,打通了农村公路毛细血管 |  |  |  |
| 可持续影响 | 改变农村面貌，助力乡村振兴战略，推进农业农村现代化，打赢脱贫攻坚战 |  | 改变农村脏、乱、差现象，同时帮助产业发展，为推进农业农村现代化，脱贫攻坚战打下了坚实的基础 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 农民满意度 |  | 项目完成后我局对项目沿线农民群众进行了调查，普通认为农村公路建设是一项惠民工程，满意度100% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 97 | — |  |

大冶市财政项目支出绩效评价表

| 项目名称 |  | 农村公路建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 27 | 97 |  |
| 存在的问题及建议 | 1、设计标准低，目前，农村公路建设为四级公路，规定了混凝土厚度、强度、宽度等相关技术标准，而代表公路技术等级的平纵曲线半径、行车规矩、公路纵坡等指标则完全忽视，实际上解决了通水泥路面的问题，公路等级标准没有得到根本提高。 2、农村公路建设补助只占工程总量的40%，乡镇村需自筹60%，建议市政府加大地方配套资金。 3、农村公路桥梁“三年消危”资金大，省、市两级补助过低，县级财政自筹较大，建议省、市两级加大补助标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 石建林 |  | 工程科长 |  |  | 大冶市农村公路管理局 |  |  |  |  |
|  | 张 英 |  | 路政科长 |  |  | 大冶市农村公路管理局 |  |  |  |  |
|  | 马珍玉 |  | 科员 |  |  | 大冶市农村公路管理局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评指标表

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全及时落实到位 | 1 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出合理，没有铺张浪费 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 2020年全年 | 20 | 2020年 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 部门预算项目金额 |  | 1509.12万 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 车辆数 | 30 | 912辆 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 运输市场违法降低率 |  | 90% | 19 |  |  |
| 经济效益 | 运输市场违法降低率 | 30 | 90% | 6 |  |  |
| 社会效益 | 驾驶员综合素质和服务质量得到提升 |  | 逐步提高全市人民的生活水准 | 6 |  |  |
| 环境效益 | 人民出行安全便捷 |  | 无影响 | 6 |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥作用时限 |  | 全年 | 6 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 100% | 6 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 97 | — |  |

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2019-2020年农村道路客运油价补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 7 | 11 | 20 |  | 29 | 30 | 97 |  |
| 存在的问题及建议 | 农村客运车辆行业成品油价格补助资金每次发放都有滞后性，2020年4月拨付2018年的补助资金，2020年9月拨付2019年的补助资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 石教光 |  | 局长 |  |  | 大冶市道路运输管理局 |  |  |  |  |
|  | 胡丹 |  | 副局长 |  |  | 大冶市道路运输管理局 |  |  |  |  |
|  | 袁岚 |  | 财务科科长 |  |  | 大冶市道路运输管理局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 否 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 20 | 2019年1月份起 | 10 |  |  |
| 的 | 项目完成时间 |  | 2019年12月份止 |  |  |  |
| 成本指标 | 项目资金成本 |  | 15万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 物流发展政策宣传 | 30 | 发放物流政策宣传手册近200余本。 | 14 |  |  |
|  | 新建、续建公路货运枢纽（物流园区、中心）（个） |  | 1 |  |  |  |
| 质量指标 | 全社会公路货运组织化提高率（%） |  | 80% | 14 |  |  |
| 经济效益 | 规范物流市场布局，降低社会物流运输成本 | 30 | 重点推进金湖物流中心建设 | 6 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平满意度（%） |  | 100% | 6 |  |  |
|  | 园区安全水平满意度（%） |  | 100% |  |  |  |
| 环境效益 | 主动协调落实农村物流节点建设。 |  | 协调客运、邮政。供销等部门，落实农村物流节点建设。 | 6 |  |  |
| 可持续影响 | 指导物流企业对照行业标准，完善相关硬件设施和规章制度 |  | 促进建立物流行业考核细则及评分标准。 | 6 |  |  |
|  | 重点物流企业提档升级情况 |  | 大冶有色、天海益达、蓝天物流、古华冷链等重点物流企业已完成提档升级 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 物流企业对争取上级扶持资金及工程进度跟踪服务满意度 |  | 100% | 6 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 其他交通物流发展支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 28 | 30 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题：1、项目配套资金不足，不能将项目做深做细，形成长效机制。2、项目支出制度有待完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 李少伟 |  | 局长 |  |  | 大冶市交通物流发展局 |  |  |  |  |
|  | 陈勇 |  | 副局长 |  |  | 大冶市交通物流发展局 |  |  |  |  |
|  | 柯贤峰 |  | 副局长 |  |  | 大冶市交通物流发展局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 单位审核意见为：优 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理，执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理制度 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符，支出合理，及时支付 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目起止时间2020年1-12月 | 20 | 按照年初下达计划,在3月份完成招投标手续,4月份完成设计和工可评审,12月份如期完成工程量 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 投入资金26.36万元 |  | 投入资金26.36万元,分别是危桥改造8座设计、工可工作经费26.36万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 设计、工可工作经费26.36万元 | 30 | 危桥改造8座设计、工可工作经费26.36万元 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 评审合格 |  | 依据图纸和立项施工，使工程有据可依，更进一步把好质量关 |  |  |  |
| 经济效益 | 增加农民收入，提高农村公路建设质量 | 30 | 提高了农村公路和危桥改造的建设质量，进一步规范建设，减轻了农民负担，增加农民收入20% | 25 |  |  |
| 社会效益 | 增加农民收入 |  | 更加保证了工程质量，杜绝了豆腐渣工程，做到了有据可依 |  |  |  |
| 环境效益 | 改善农民群众出行环境 |  | 使农村公路和危桥改造更接近群众意愿，更进一步结合了实际 |  |  |  |
| 可持续影响 | 促进农民持续增加收入，人居环境进一步改善 |  | 农村公路和新建桥梁更加美观、舒适，改善了人居环境，促进了农民收入 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 农民满意度 |  | 项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众普遍认为这项工作有实际意义，满意度为100% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 农村公路建设设计、工可工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 25 | 95 |  |
| 存在的问题及建议 | 农村公路建设需求量大，危桥改造过多，工可、设计量大，建议加大市财政资金投入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 石建林 |  | 工程科长 |  |  | 大冶市农村公路管理局 |  |  |  |  |
|  | 张英 |  | 路政科长 |  |  | 大冶市农村公路管理局 |  |  |  |  |
|  | 马珍玉 |  | 科员 |  |  | 大冶市农村公路管理局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 2 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 18 |  |  |
| 成本指标 | 公路小修保养成本 |  | 1296.68万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成国省干线小修保养里程 | 30 | 307.558公里 | 28 |  |  |
|  | 完成国省干线公路桥梁预防性养护里程（延米） |  | 2680延米 |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 28 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | 92% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 91 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年公路小修保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 9 | 18 |  | 28 | 28 | 91 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、车辆超载严重，对公路造成损害。 2、群众爱路护路意识淡薄，增加路政管理工作难度。 建议： - 加强联合治超力度和源头治理。 - 加强路政宣传工作，提高群众爱路护路的意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 铁贺线铁山至保安段公路路面大修工程 |  | 1262.33万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成铁贺线铁山至保安段公路路面大修工程里程 | 30 | 5.201km | 28 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 28 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 93 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 铁贺线铁山至保安段公路路面大修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 10 | 19 |  | 28 | 28 | 93 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、路面施工主要是群众关系协调困难。 建议： 1、请求地方政府跟踪协调，不阻碍施工进度，节约施工成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 19 |  |  |
| 成本指标 | G106罗桥至七里届段中修 |  | 416.32万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成G106罗桥至七里届段中修工程里程 | 30 | 4.5km | 27 |  |  |
|  | 完成G106京广线大冶市境内中修工程（排水工程）里程 |  | 3.988km |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 27 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 93 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年106罗桥至七里界段中修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 19 |  | 27 | 27 | 93 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、国省干线公路中修工程预算资金相对不足。 建议： 1、加大公路大中修项目资金投入力度，对破损路进行修复，确保公路安全畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成 | 20 | 完成 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 省道双港口水库至劲酒厂公路修复 |  | 60.47万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 拆除基层 |  | 2198M² | 29 |  |  |
|  | 余方废弃 |  | 1230.88M³ |  |  |  |
|  | 4%水泥稳定碎石基层 |  | 2198M² |  |  |  |
|  | 5%水泥稳定碎石基层 |  | 2198M² |  |  |  |
|  | 5%水泥稳定碎石基层 |  | 2198M² |  |  |  |
|  | 水沟 |  | 220M |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 28 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
|  | 实施关联方满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 省道双港口水库至劲酒厂公路修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 11 | 19 |  | 29 | 28 | 95 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题：部分路段路面损坏严重。 建议：加快路面破损修复，完善路面设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 机械设备购置费 |  | 31.5 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成机械设备购置 | 30 | 3台/套 | 27 |  |  |
|  | 完成化雪剂购置 |  | 10吨 |  |  |  |
|  | 银河收发一体化GNSS接收机 |  | 3台 |  |  |  |
|  | 搅拌机 |  | 2台 |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 产品验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 提高工作效率 | 30 | 提高 | 28 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 93% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 94 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年机械设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 19 |  | 27 | 28 | 94 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、机械化养护程度不足，特别是路面保洁机械化程度不足，还达不到小修保养机械化。 建议： 1、逐步配套完善公路养护机械设备，稳步提升公路养护作业能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 18 |  |  |
| 成本指标 | 公路应急保障及水毁支出 |  | 75万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成水毁路段修复 | 30 | 1处 | 27 |  |  |
|  | 完成保安桥桥面维修 |  | 240平方米 |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 26 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 91 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年公路应急保障及水毁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 18 |  | 27 | 26 | 91 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、对水毁路段前期隐患排查不够，对公路红线控制不严。 建议： 1、加强日常巡查，做到隐患治早、治小、治好，对侵犯路产的行为坚决阻止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 18 |  |  |
| 成本指标 | 公路行业管理支出 |  | 69.96万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成路政人员服装更新 | 30 | 61套 | 28 |  |  |
|  | 完成养护人员服装更新 |  | 340件 |  |  |  |
|  | 完成大箕铺站材料库建设 |  | 40平方米 |  |  |  |
|  | 完成公路站站房维修 |  | 3个 |  |  |  |
|  | 完成服务区设施管养 |  | 2处 |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 27 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 93 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年公路行业管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 18 |  | 28 | 27 | 93 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、群众对公共设施爱护意识淡薄。 建议： 1、加强宣传工作，提高群众对公共设施爱护意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 18 |  |  |
| 成本指标 | 公路标志标牌制作安装费 |  | 90.5万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成指路标志牌数量 | 30 | 34块 | 28 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 26 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 92 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年标志标牌设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 18 |  | 28 | 26 | 92 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、道路交通标志设置有一定的随意性，缺乏连续性，系统性。 建议： 1、根据实际需求进行相关地段的标志牌设置,保证过往车辆出行安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 完成 | 18 |  |  |
| 成本指标 | 路政管理支出 |  | 496.06万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 清除路障 | 30 | 1200平方米 | 28 |  |  |
|  | 路政巡查 |  | 1000次 |  |  |  |
|  | 检测车辆 |  | 8562台 |  |  |  |
|  | 卸载货物 |  | 37505吨 |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 非税收入上缴率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 27 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 93 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年路政管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 18 |  | 28 | 27 | 93 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： - 路政管理经费不足，严重制约路政管理工作的开展； - 群众爱路护路意识淡薄，治超难度大。 建议： - 增加路政管理经费预算，确保路政管理工作有序开展； - 加强路政宣传工作，提高群众爱路护路的意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成 | 20 | 完成 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 其他项目支出 |  | 26.3万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成高速卡口、罗桥火车站疫情防控 | 30 | 1次 | 29 |  |  |
|  | 完成陈贵李河村扶贫 |  | 1次 |  |  |  |
|  | 完成文明创建工作 |  | 1次 |  |  |  |
|  | 完成还地桥余家湾民垸防汛 |  | 1次 |  |  |  |
|  | 完成其他项目支出 |  | 1次 |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% |  |  |  |
|  | 完工验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 30 | 促进 | 28 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 |  |  |  |
|  | 公路安全水平 |  | 提升 |  |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | 95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 94 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2020年其他公路管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 10 | 19 |  | 29 | 28 | 94 |  |
| 存在的问题及建议 | 存在问题： 1、群众大局意识有待于进一步提高。 建议： 1、加强宣传工作，提高群众爱护公共设施的意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 徐文怀 |  | 副局长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张志阳 |  | 工程养护科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
|  | 张金中 |  | 财务科科长 |  |  | 公路局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全及时落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出合理，没有铺张浪费 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 2020年全年 | 20 | 2020年 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 部门预算项目金额 |  | 18万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 运营市场违法降低率 | 30 | 达到年初目标 | 15 |  |  |
| 质量指标 | 出租车驾驶员综合素质和服务质量得到提升 |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |
| 经济效益 | 文明执法 | 30 | 按上级文件执法安全 |  |  |  |
| 社会效益 | 人民出行安全便捷 |  | 人民群众满意度提高 | 5 |  |  |
| 环境效益 | 项目实施对环境的影响 |  | 无影响 | 6 |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥作用时限 |  | 2020年全年 | 6 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 90% | 6 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 专项整治工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 28 | 98 |  |
| 存在的问题及建议 | 加大出租车市场运营管理力度，杜绝不法行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 李远强 |  | 副局长 |  |  | 大冶市出租车管理局 |  |  |  |  |
|  | 刘合松 |  | 办公室主任 |  |  | 大冶市出租车管理局 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 年 7 月 20 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 加强资金管理，严格按预算开支。 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |