**大冶市财政项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

公司主要经营范围：城镇建设基础设施、基础产业、重点项目开发及经营、旅游项目开发投资、房地产项目投资、市政园林项目开发投资。

公司有15人，董事会5人，监事会3人，董事长1名，总经理1名（兼法人代表），部门经理5名公司内设有董事会、监事会，下设行政部、财务部、融资部、工程部、项目部等五个部门。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

地方政府财政拨款1114万元，自筹800万元，对冬生石料厂矿山生态修复治理，解决了生态环境，腾出了建设用地，创造了社会效益。

二、绩效自评工作开展情况

1、成立评价工作组。成立了财政项目支出绩效测评小组，测评工作由测评小组具体负责。

2、明确评价方法。对项目绩效目标进行了细化和分解，采用目标比较法、实地调研法、公众评价法等方法开展自评工作。

3、撰写评价报告。测评组根据收集的各类档案资料、现场踏勘情况和走访调查情况进行了综合分析，撰写了自评报告。

**三、综合评价结论**

总体来看，我公司较好的完成了冬生石料厂矿山生态修复治理目标，绩效评价为优。该项目立项规范，绩效目标合理，项目管理制度健全，安全可控，管理完善；资金落实到位，支出合规；项目质量良好，效益较为显著，具有较强的可持续性，社会满意度较高。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

地方政府财政拨付1114万元。

2、项目资金执行情况分析。

政府已拨付1114万元，其中已拨付工程款1046万元，待工程结算审计后余款除10%的质保金外一次性付清，设计费、监理费、勘测费、测量费等68万元。

3、项目资金管理情况分析。

我公司负责该项目资金的使用与管理工作，项目资金做到了专款专用，未发生挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

项目治理面积0.15平方公里，实际挖方72.9万方，包含坡面削（清）方，场地平整，截、排水沟，高次团粒喷播绿化，马道封边墙，挡土墙，覆土绿化及监测预警工程。

2、效益指标完成情况分析。

该资金发放后，优化了生产生态空间，解决了生态环境，腾出了建设用地，创造了社会效益。解决了空间布局无序化、生态治理退化等问题，为打造山清水秀的生态空间，为推进高质量发展提供有力支撑。

3、满意度指标完成情况分析。

经群众满意度测评情况，满意度达到100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

计划将绩效自评结果应用于其他矿山生态修复治理工程。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在结果公开方面，我公司根据信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受群众监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

通过开展生态修复，美化了生产生活空间，打造了山清水秀的生态空间，腾出建设用地空间，引进了项目投资商建厂投资，为高质量发展提供有力保障。

**（二）解决问题的建议。**

增加地方财政资金对其他历史遗留矿山进行生态修复，让更多村民享受到环境改善带来的美好生活。

大冶市金山店镇城镇化建设投资有限责任公司

2023年7月28日