**大冶市财政项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

武汉绿洲源尾砂综合利用项目推进指挥部，指挥长为董荷英，副指挥长为侯涛、柯杰飞。成员单位有经发办、民营中心、自然资源和规划所、城投公司(振山公司)、锡山村、新楼村、车桥村。指挥部下设办公室,办公地点设在民营中心,阮润来任办公室主任,具体负责指挥部办公室日常工作。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

收本级财政资金950万元，实际拨付863万元，完成锡山村、新楼村、车桥村共计约213亩土地征收；对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿，保障绿洲源指挥部正常运行，营造良好的招商环境，全力支持绿洲源尾砂综合利用项目推进，保障项目建设的如期完成。

二、绩效自评工作开展情况

1、成立评价工作组。成立了2022年财政项目支出绩效测评组，测评工作由镇政府领导及指挥部成员具体负责。

2、明确评价方法。对项目绩效目标进行了细化和分解，采用目标比较法、实地调研法、公众评价法等方法开展自评工作。

3、撰写评价报告。测评组根据收集的各类档案资料、现场踏勘情况和走访调查情况进行了综合分析，撰写了自评报告。

**三、综合评价结论**

总体来看，我单位较好的完成了该项目任务和年度绩效目标，绩效评价登记为优。该项目立项规范，绩效目标基本合理，项目管理制度基本健全，质量可控，管理较完善；资金落实到位，支出合规；项目质量良好，效益较为显著，具有较强的可持续性，受益单位满意度高。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2021年8月，收到绿洲源环保科技有限公司第二期土地征收款300万元；2021年12月，收到绿洲源环保科技有限公司第二期土地征收款350万元；2022年9月，收到绿洲源环保科技有限公司拆迁款100万元；2022年11月，收到绿洲源环保科技有限公司拆迁款200万元。资金共计到位950万，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

2022年1月，拨付锡山村绿洲源二期征地补偿款182.9546万元；2022年1月绿洲源指挥部工作经费10万元；2022年4月，拨付锡山村绿洲源二期征地补偿款72万元；2022年4月，拨付新楼村绿洲源二期征地补偿款60万元；2022年4月，拨付绿洲源指挥部二期工作经费10万元；2022年6月，拨付车桥村绿洲源二期征地补偿款10万元；2022年7月，拨付锡山村大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿200万元；2022年7月，拨付锡山村大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿118万元；2022年11月，拨付锡山村大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿200万元。共计拨付资金862.9546万元。

3、项目资金管理情况分析。

武汉绿洲源尾砂综合利用项目推进指挥部负责该项目资金的使用与管理工作，项目资金做到了专款专用，未发生挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

完成锡山村、新楼村、车桥村共计约213亩土地征收；对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿，保障绿洲源指挥部正常运行。

2、效益指标完成情况分析。

营造良好的招商环境，全力支持绿洲源尾砂综合利用项目推进，保障项目建设的如期完成。

3、满意度指标完成情况分析。

被补偿单位满意度测评情况，满意度达到100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

计划将绩效自评结果应用于其他本镇的民生工程。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在结果公开方面，我单位根据信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受群众监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

主要领导干部要加强预算绩效管理的重视，加强项目管理，发挥资金使用效能。

**（二）解决问题的建议。**

加强了项目的资料档案整理，保证了项目档案完整、全面。安排专人负责管理项目建设档案。

**七、其他需说明的问题**

无。

武汉绿洲源尾砂综合利用项目推进指挥部

2023年8月29日