大冶市财政项目支出绩效自评表

(2023年度）

项目名称      2022年金山店镇绿洲源环保科技征地项目

项目单位      武汉绿洲源尾砂综合利用项目推进指挥部

主管部门      大冶市金山店镇人民政府

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■

2023年08月29日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 孟志强 |  | 电话 |  | 13451050100 | 项目联系人 |  |  |  | 阮润来 |  | 电话 |  | 13995987118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 罗金大道新型环保材料产业园1号 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性R 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2021年03月-2022年12月 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2021年03月 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 950 |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 863 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 950 |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 863 |  |
| 项目主要工作内容 | 完成锡山村、新楼村、车桥村共计约213亩土地征收；对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿，保障绿洲源指挥部正常运行，营造良好的招商环境，全力支持绿洲源尾砂综合利用项目推进，保障项目建设的如期完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 对锡山村、新楼村、车桥村共计约213亩土地征收。 - 对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿。 - 保障征地项目如期完成，推进绿洲源尾砂综合利用项目建设 |  |  |  |  |  |  | - 1.完成了锡山村、新楼村、车桥村共计约213亩土地征收。 - 2.对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行了拆迁补偿。 3.保障了征地项目如期完成，推进了绿洲源尾砂综合利用项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金拨入情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021年8月 | 绿洲源环保科技有限公司第二期土地征收款 | 300 | 300 |  |
| 2 | 2021年12月 | 绿洲源环保科技有限公司第二期土地征收款 | 350 | 650 |  |
| 3 | 2022年9月 | 绿洲源环保科技有限公司拆迁款 | 100 | 750 |  |
| 4 | 2022年11月 | 绿洲源环保科技有限公司拆迁款 | 200 | 950 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 950 |  |  |

项目资金支出情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨入总额 |  |  |  |  | 950 |  |
| 1 | 2022年1月 | 锡山村绿洲源二期征地补偿款 | 182.9546 | 182.9546 |  |  |
| 2 | 2022年1月 | 绿洲源指挥部工作经费 | 10 | 10 |  |  |
| 3 | 2022年4月 | 锡山村绿洲源二期征地补偿款 | 72 | 72 |  |  |
| 4 | 2022年4月 | 新楼村绿洲源二期征地补偿款 | 60 | 60 |  |  |
| 5 | 2022年4月 | 绿洲源指挥部二期工作经费 | 10 | 10 |  |  |
| 6 | 2022年6月 | 车桥村绿洲源二期征地补偿款 | 10 | 10 |  |  |
| 7 | 2022年7月 | 锡山村大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿 | 200 | 200 |  |  |
| 8 | 2022年7月 | 锡山村大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿 | 118 | 118 |  |  |
| 9 | 2022年11月 | 锡山村大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿 | 200 | 200 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 862.9546 | 862.9546 | 87.0454 |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 预算资金到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 预算资金使用率90.94% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符支出合理没有铺张浪费预算已安排及时支付 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 是否如期完成 | 20 | 如期完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 土地征收及拆迁资金 |  | 实际拨付863万元 | 20 |  |  |
| 数量指标 | 征收涉及单位 | 30 | 实际单位4个 | 15 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用率 |  | 90.94% | 15 |  |  |
| 经济效益 |  | 30 |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 补偿单位满意度 |  | 100% | 30 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 100 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 2022年金山店镇绿洲源环保科技征地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 问题：项目的资料档案整理不规范 建议：加强项目的资料档案整理，保证项目档案完整、全面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 侯涛 |  | 副镇长 |  |  | 金山镇人民政府 |  |  |  |  |
|  | 柯勇 |  | 经发办主任 |  |  | 金山镇人民政府 |  |  |  |  |
|  | 阮润来 |  | 民营中心主任 |  |  | 金山镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 优 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

| 项目名称 |  | 2022年金山店镇绿洲源环保科技征地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 孟志强 | 电话 | 13451050100 | 项目联系人 |  | 阮润来 | 电话 | 13995987118 |
| 问题整改情况 | 加强了项目的资料档案整理，保证了项目档案完整、全面。安排专人负责管理项目建设档案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用情况 | 完成锡山村、新楼村、车桥村共计约213亩土地征收；对大冶市金悯农种养殖专业合作社进行拆迁补偿，保障绿洲源指挥部正常运行，营造良好的招商环境，全力支持绿洲源尾砂综合利用项目推进，保障项目建设的如期完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |