大冶市财政项目支出绩效自评表

(2023年度）

项目名称      园区企业内外部道路刷黑工程（2022年度）

项目单位           大冶市灵成工业园管理委员会

主管部门             大冶市灵乡镇人民政府

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■

2023年6月7 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 刘玉强 |  | 电话 |  | 18086330958 | 项目联系人 |  |  |  | 贺超 |  | 电话 |  | 15072036543 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 大冶市灵成工业园 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2022年1月-2022年10月 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2022年1月-2022年8月 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 369.23 |  |  |  | 369.23 |  |  |  |  | 369.23 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 369.23 |  |  |  | 369.23 |  |  |  |  | 369.23 |  |
| 项目主要工作内容 | 主要建设项目：园区企业内外部道路刷黑工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过资金投入，进一步加快园区基础设施建设，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。 |  |  |  |  |  |  | 完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程，为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金拨入情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年8月 | 本级财政以奖代补资金 | 369.23 | 369.23 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 369.23 | 369.23 |  |

项目资金支出情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年8月 | 翊通公司道路刷黑奖补资金 | 95.45 | 95.45 |  |  |
| 2 | 2022年8月 | 蒙纳公司道路刷黑奖补资金 | 133.67 | 133.67 |  |  |
| 3 | 2022年8月 | 瑞信公司道路刷黑奖补资金 | 140.11 | 140.11 |  |  |
| 合 计 |  |  | 369.23 | 369.23 |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 | 达到要求 |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的专款专用，落实到位 | 2 | 达到要求 |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | 真实完整 |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 政府会计中心专账管理， 落实到位 | 2 | 达到要求 |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | 资金到位 |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | 达到要求 |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 达到要求 |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 3 | 达到要求 |  |
| 时效指标 | 是否按时完工 | 20 | 按合同规定的时间完工 | 20 | 严格按照国家政策执行 |  |
| 成本指标 | 是否控制施工成本 |  | 施工成本达到有效控制 |  | 完成 |  |
| 数量指标 | 刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。 | 30 | 完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程。 | 30 | 达到要求 |  |
| 质量指标 | 设计标准 |  | 达到设计要求 |  | 达到要求 |  |
| 经济效益 | 是否提高效益 | 30 | 经济效益有所提高，收入比同期增加 | 30 | 提高效益 |  |
| 社会效益 | 是否提升园区基础设施 |  | 提高了社会效益、方便了园区企业 |  | 改善基础设施 |  |
| 环境效益 | 是否改善环境 |  | 极大改善脏、乱、差环境 |  | 改善环境 |  |
| 可持续影响 | 对群众的影响 |  | 方便了企业 |  | 方便了企业 |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 |  | 100% |  | 100% |  |
| 合计 | — | 100 | — | 100 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 园区企业内外部道路刷黑工程（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 | 优 |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在的问题：由于资金短缺，道路刷黑企业未全覆盖。 建议： 建议综合考虑整体经济水平，适当提高补助资金标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 柯正发 |  | 三级主任科员 |  |  | 灵成工业园 |  |  |  |  |
|  | 程加安 |  | 职工 |  |  | 灵成工业园 |  |  |  |  |
|  | 吴 丹 |  | 会计 |  |  | 灵成工业园 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

| 项目名称 |  | 园区企业内外部道路刷黑工程（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 刘玉强 | 电话 | 13377915086 | 项目联系人 |  | 程加安 | 电话 | 18772261081 |
| 问题整改情况 | 合理规划园区基础设施建设项目，另一方面积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用情况 | 加大园区基础设施建设投入，打造现代化工业园区，积极向上争取资金.进一步优化资金使用，最大化发挥项目资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

大冶市财政项目（2022年度园区企业内外部道路刷黑工程）支出绩效自评报告

为进一步加强财政资金管理，强化绩效责任意识，不断提高财政专项资金使用效益，根据市政府办《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将2022年园区企业内外部道路刷黑工程项目绩效评价如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

进一步加快园区基础设施建设，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。其中，本级财政拨款369.23万元，主要用于园区三家企业内外道路刷黑工程。

- （二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

项目概算总投资369.23万元，用于园区三家企业内外道路刷黑工程。

目前已到位资金为本级财政拨款369.23万元。项目资金全部按期拨付并执行到位。

二、绩效自评工作开展情况

落实专人，专职做好项目支出绩效自评工作。全面梳理项目实施相关资料，包括项目实施的立项依据、方案、资金配套计划文件、资金使用财务凭证、汇总统计项目相关的数据等。组织项目实施主体责任人开展自评，填写自评表和撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022年灵成工业园企业内外部道路刷黑工程项目绩效评价自评为：优，100分。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022年，本级财政直接拨入灵成工业园账户369.23万元。

2、项目资金执行情况分析。

369.23万元分别用于园区三家企业内外道路刷黑工程。详见（项目资金支出情况表）。

- 项目资金管理情况分析。

本级财政拨付给灵成工业园的补助资金坚决做到“专款专用”，同时严格内控管理，严格上报审批。

项目资金拟使用时，经镇党委、政府根据实际情况，测算出资金总额，上报上级部门审批同意，转由市财政部门统筹列支，直接拨付给验收合格的相关单位。镇级财政部门对补助资金的使用情况进行严格监管，各级纪委定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。园区企业道路刷黑369.23万元分别用于园区三家企业内外道路刷黑工程。刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。

（2）质量指标。灵成工业园企业道路刷黑项目。施工过程中，组织建设工程质量、安全监督站深入施工现场，进行质量安全巡查，施工技术指导，对施工中发现的质量不符合规范标准的，要求限期改正，确保工程项目使用合格的建筑材料，严格按照技术规范进行施工作业，确保工程进度和质量。

（3）时效指标。2022年园区三家企业内外道路刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。项目均按期完成。

（4）成本指标。提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。

- 效益指标完成情况分析。

项目支出手续齐全，提升了园区公共设施、基础设施、公共服务、园区风貌、企业形象、产业发展、基础设施服务水平等方面短板，实现园区功能完备、基础设施完善、秩序井然有序、面貌焕然一新。

- 满意度指标完成情况分析。

2022年灵成工业园企业道路刷黑项目均按期完成。为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障，实现园区功能完备、基础设施完善、秩序井然有序、面貌焕然一新。达到“洁、亮、美”目标，企业满意度达100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

灵成工业园园区企业道路刷黑工程资金奖补程序合理；项目的组织管理有效；项目的产出基本达到预定目标，项目效果良好，项目的绩效全面实现，并长期应用，绩效目标实施信息及时向社会公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

1.2022年灵成工业园园区企业道路刷黑项目达到预期目标，做到资源最大化利用。

2.严格审批程序，严把质量关，提高群众满意度。

（二）绩效自评存在的问题。

由于资金短缺，道路刷黑企业未全覆盖。

- 解决问题的建议。

建议综合考虑整体经济水平，适当提高补助标准。

大冶市灵成工业园管理委员会

2023年6月7日