大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022年度）

项目名称        大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目

项目单位   大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目工程指挥部

主管部门         大冶市金牛镇人民政府

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■

2023年6月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 窦建军 |  | 电话 |  | 18064197999 | 项目联系人 |  |  |  | 吴俊波 |  | 电话 |  | 15572928885 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 大冶市金牛镇 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性□ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2020.10-2021.10 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2020.10-2021.10 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  | 2184.94 |  |  |  | 1757.212945 |  |  |  |  | 1757.212945 |  |
|  | 本级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要工作内容 | 建设新增耕地面积，增加耕地指标，改善农民生产生活条件，新建灌排体系，提高粮食产量。本次涉及20个村，共32个项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按规范设计施工，确保工程质量进度，完成新增耕地指标任务。 |  |  |  |  |  |  | 已完成新增耕地面积约3000亩，各湾门口塘护砌、水泥路硬化、新建晒场、渠道硬化等项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金拨入情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021.1 |  | 9588000.00 |  |  |
| 2 | 2022.1 |  | 5477411.41 |  |  |
| 3 | 2023.1 |  | 1560209.17 |  |  |
| 4 | 2023.6 |  | 946508.87 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

项目资金支出情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-5标段施工费进度款 | 9588000.00 | 9588000.00 |  |  |
| 2 |  |  | 5477411.41 | 5477411.41 |  |  |
| 3 |  |  | 1560209.17 | 1560209.17 |  |  |
| 4 |  |  | 946508.87 | 946508.87 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 是否超出预期完工日期 | 20 | 在预期内完工 | 5 |  |  |
|  | 是否在规定时间竣工 |  | 在规定时间竣工 | 4 |  |  |
| 成本指标 | 项目预算金额 |  | 2184.94万元 | 5 |  |  |
|  | 有无成本增加现象 |  | 无 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 涉及村数 | 30 | 20个 | 8 |  |  |
|  | 翻耕土地 |  | 2768亩 | 7 |  |  |
| 质量指标 | 是否符合验收要求 |  | 是 | 7 |  |  |
|  | 是否符合规定 |  | 是 | 7 |  |  |
| 经济效益 | 资金是否合规 | 30 | 是 | 2 |  |  |
|  | 是否方便群众 |  | 是 | 3 |  |  |
| 社会效益 | 是否改善民生条件 |  | 是 | 2 |  |  |
|  | 是否提高耕种率 |  | 是 | 3 |  |  |
| 环境效益 | 是否占用生产资源 |  | 是 | 3 |  |  |
|  | 是否美化村庄 |  | 是 | 3 |  |  |
| 可持续影响 | 是否移交 |  | 是 | 3 |  |  |
|  | 是否存在安全隐患 |  | 无安全隐患 | 3 |  |  |
| 服务对象满意度 | 村民是否满意 |  | 是 | 2 |  |  |
|  | 种植大户是否满意 |  | 是 | 2 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 92 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 7 | 11 | 18 |  | 28 | 28 | 92 |  |
| 存在的问题及建议 | 存在的问题：项目完工后需加强后期管护 建议：组织专班人员对新增耕地面积进行核查，确保新增耕地面积耕种到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 吴俊波 |  | 工程师 |  |  | 金牛镇下设指挥部 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

| 项目名称 |  | 大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 窦建军 | 电话 | 18064197999 | 项目联系人 |  | 吴俊波 | 电话 | 15572928885 |
| 问题整改情况 | 问题：加强后期对新增耕地管护工作，组织专班专人管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用情况 | 确保新增耕地利用率提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目工程指挥部

项目绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目单位基本情况。

- 大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目工程指挥部是金牛镇人民政府下设的办公室机构。主要负责占补平衡土地开发项目工程管理工作，主要负责项目工农关系的协调，各单位之间的协调，工程进度质量的督办等作用。在镇党委领导下，执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作。

- （二）项目资金预算和绩效目标情况

- 根据上级要求，市自然资源和规划局已拨付1757.21万元工程进度款。通过自评，达到绩效目标要求。

- 绩效自评工作开展情况

- 接上级通知，立即组织人员召开会议，传达文件精神，进行了自评工作。

三、综合评价结论

- 项目如期完成，顺利完成各项任务。各项绩效目标实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理规范，未发生违规问题。绩效自评为良。

- 四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

- 根据相关文件，资金拨付为财政专项资金，1757.21万元到达财政专户。项目已完工并验收，实际支付出1757.21万元.

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

- 质量指标：本项目严格按设计规范要求、设计图纸和工程量要求施工，达到验收规范标准。

- 实效指标：项目实施阶段为2020年10月至2021年5月；项目含32个小项目，涉及20个行政村，完成了坑塘护砌工程2877.1米、水泥路硬化工程8211.5米、新建晒场工程23座、渠道硬化工程8415.4米、田间道路工程14637.1米、土地平整工程新增耕地面积2768亩。基本达到绩效指标。

- 效益指标完成情况：

- 环境效益：改善村民生产生活条件，为村民生产生活提供便利；

- 社会效益：村庄治理改善村庄面貌，土地平整提高土地利用率增产增收；

- 可持续影响：改善环境，解决群众切身利益，具有重要意义。

- 满意度指标完成情况

- 群众满意度：对土地平整提高土地利用率给予好评，解决了农田灌溉、群众日常出行的问题，美化了生活环境。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 无，已完成。做好后期管护工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我镇成立了由党委委员副镇长任组长及指挥部成员的专班，将对绩效自评结果进行总结，查漏补缺。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

- 绩效自评工作的经验：加强领导、精心组织、落实领导责任制，加强对项目的管理，强化行政推动力度。制度完善的实施方案，明确目标任务、具体措施等。强化督促检查，及时了解各个项目的实施进度，确保按时完成项目工作。

- 绩效自评存在的问题：项目完工后物产的管理和维护需要进一步加强。

- 解决问题的建议：强化村委会和理事会在项目中的参与作用，加强群众参与。

八、其他需说明的问题

- 无

- 大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目工程指挥部

- 2023年6月20日