大冶市财政项目支出绩效自评表

(2023年度）

项目名称    大冶市金牛镇屏峰村元极老桥工程

项目单位           金牛镇人民政府

主管部门           金牛镇人民政府

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■

年 月 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 陈小亮 |  | 电话 |  | 18772318808 | 项目联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 金牛镇屏峰村元极老桥 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性√ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2021.05.07—2021.09.07 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2021.05.07—2021.09.07 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  | 173.7 |  |  |  | 48.44 |  |  |  |  | 48.44 |  |
|  | 本级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 173.7 |  |  |  | 48.44 |  |  |  |  | 48.44 |  |
| 项目主要工作内容 | 金牛镇屏峰村元极老桥项目：该桥建于80年代，老桥全长20米.跨径组合为3*3.5米.桥面宽度7米.采用水泥混凝土路面。上部结构：主拱圈受水流侵蚀，拱上砌转块出现竖向裂缝。下部结构：桥台灰缝脱落，桥台基础冲刷严重。桥面系：桥面铺装多处磨损.桥面横向贯通裂缝.两侧栏杆部分缺失，存在较大的安全隐患。新桥建成桥全长21米.宽7.5米.跨径2*6.5米.桥跨结构形式为现浇板.桥梁防护栏杆是钢结构防撞护栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对金牛镇屏峰村元极老桥项目拆除重建，有效保障群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金拨入情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021.12 | 屏峰村元极老桥 | 48.44 | 48.44 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

项目资金支出情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021.12 | 屏峰村元极老桥 | 48.44 | 48.44 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按要求组织实施完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按资金使用计划落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 票据真实，审批齐全 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按时间节点组织实施 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 48.44万元资金到位 | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 48.44万元资金到位 | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 坚持节约原则并及时支付 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 是否圆满完成目标任务 | 20 | 已竣工验收 | 5 |  |  |
|  | 是否达到绩效目标 |  | 达到绩效目标 | 4 |  |  |
| 成本指标 | 是否按绩效目标控制 |  | 成本严格按目标控制执行 | 5 |  |  |
|  | 是否被占用 |  | 没有占用情况 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 数量指标情况 | 30 | 桥长21米 | 8 |  |  |
|  | 数量指标情况 |  | 桥面宽7.5米 | 8 |  |  |
| 质量指标 | 能否正常使用 |  | 正常投入使用 | 7 |  |  |
|  | 是否经济实用 |  | 符合标准 | 6 |  |  |
| 社会效益 | 是否保障交通通行 | 30 | 顺利通车通行 | 6 |  |  |
| 环境效益 | 是否美观，符合规划 |  | 符合规划 | 6 |  |  |
| 可持续影响 | 促进交通便利 |  | 解决人民群众出行问题 | 8 |  |  |
| 服务对象满意度 | 满意度调查情况 |  | 群众满意度95%以上 | 8 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 96 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 大冶市金牛镇屏峰村元极老桥工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 11 | 19 |  | 29 | 29 | 96 |  |
| 存在的问题及建议 | 问题：在拆除重建时效、数量及可持续影响上还需进一步提高 建议：过程中注意相关问题，并吸取经验教训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 陈小亮 |  | 人大副主席 |  |  | 金牛政府 |  |  |  |  |
|  | 汤俊峰 |  | 农办主任 |  |  | 金牛政府 |  |  |  |  |
|  | 吴学斌 |  | 农办副主任 |  |  | 金牛政府 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

| 项目名称 |  | 大冶市金牛镇屏峰村元极老桥工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 陈小亮 | 电话 | 18772318808 | 项目联系人 |  |  | 电话 |  |
| 问题整改情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

- 大冶市金牛镇屏峰村元极老桥工程绩效自评报告

根据市政府办公室有关文件要求，为进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，对我市金牛镇屏峰村元极老桥工程 实施了绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本绩效自评报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程，于2021年5月开工，9月完工，计划安排资金173.7万元，实际投入188.1万元，实际到位48.44万元。

- 项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

计划安排资金173.7万元，实际投入188.1万元，实际到位48.44万元。达到预期目标。

二、绩效自评工作工作开展情况

（一）项目前期准备。按照上级要求，以主管部门牵头，迅速组织项目法人单位及其他参建单位，认真进行资料梳理准备，迅速开展了绩效评价工作。接到通知后，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了工作绩效考核评估小组，由考核评估小组制定自评方案，积极协调有关部门，明确各部门职责，核查项目资金拨付文件及核实工程进度。

（二）项目组织过程。一是明确项目实施范围。二是严格项目计划管理。金牛镇金牛镇屏峰村元极老桥工程报市局审查批准后实施。三是加强了项目监督管理，对工程质量和进度进行跟踪监督和指导服务。四是规范了拨款程序。五是制订了质量标准。六是加强对项目单位的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目的保质保量。

（三）绩效评价工作情况。对金牛镇屏峰村元极老桥工程使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

评价方法采用比较分析法进行。以项目支出实际成本发生额与项目支出预算额进行比较，工程完成数据由相关部门和施工方提供。

三、综合评价结果

总体来看，金牛镇屏峰村元极老桥工程较好地完成了工作计划和年度绩效目标。项目实施符合国家区域经济、湖北省交通业发展规划和大冶市总体规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。综合自评为优。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 项目共计划安排资金173.7万元，实际投入188.1万元，实际到位48.44万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 项目已拨付48.44万元，尚余139.6万元未支付。

- 项目绩效指标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

成本指标：项目实际投入188.1万元，已拨付48.44万元。

数量指标：拆除老桥水泥混凝土路面，全长20米，跨径组合为3*3.5米，桥面宽度7米。新桥建成桥全长21米，宽7.5米，跨径2*6.5米，桥跨结构形式为现浇板，桥梁防护栏杆安装钢结构防撞护栏。计划实施工程已完工并交付使用，圆满完成目标任务。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：1.工程实施后，方便村民出行，交通通行能力提高。

- 2.消除了危桥带来的风险。

- 环境效益：提升了村庄容貌，改善了村庄环境。

3、满意度指标完成情况分析。

对项目工程受益户共发放了30份《大冶市金牛镇屏峰村元极老桥工程满意度调查问卷》，对工程施工、工程质量等进行了摸底，通过对调查问卷的整理情况来看群众满意率在95%以上，不满意的群众主要原因在工程巩固提升建设过程中，给群众带来不便。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标均已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

我镇成立了由农办主任任组长，农办全体干部为成员的工作专班，将对绩效自评结果和具体项目建设工程质量、物资采购供应、技术指导和财务管理等方面的工作相结合，进行进一步的总结，查漏补缺。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

我镇会将绩效自评结果在政务公开栏上予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作开展的经验

项目实施过程中做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的工程予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的工程，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题

在工程实施过程中，导致群众出行不便。

（三）解决问题的建议。

镇、村委会和村庄理事会加强与群众沟通协调，积极引导、解决村民出行不便等问题。

- 其他需要说明的问题

- 无