| 2018年扶贫产业路建设项目以奖代补资金拨付明细表（省计划） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 应扣资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注 |
| 1 | 保安镇 | 金塘村 | 尹四房--油茶基地 | 0.9 | 0.6 | 12 |  | 12 |  |
| 2 | 保安镇 | 沼山村 | 简张湾--沼山大寺 | 2 | 2 | 40 |  | 40 |  |
|  | 保安镇 |  | 小计 | 2.9 | 2.6 | 52 |  | 52 |  |
| 3 | 陈贵镇 | 陈贵村 | 宋家垴湾－太子山养殖场 | 1.2 | 1.1 | 22 |  | 22 |  |
| 4 | 陈贵镇 | 华垅村 | 竹子海基地 | 1.4 | 1 | 20 |  | 20 |  |
| 5 | 陈贵镇 | 上罗村 | 增发种养合作社 | 1.8 | 1.8 | 36 |  | 36 |  |
| 6 | 陈贵镇 | 李河村 | 红旗磅站--莲子基地 | 0.3 | 0.3 | 6 |  | 6 |  |
| 7 | 陈贵镇 | 南山村 | 大泉沟生态农业 | 0.4 | 0.58 | 11.6 |  | 11.6 |  |
|  | 陈贵镇 |  | 小计 | 5.1 | 4.78 | 95.6 |  | 95.6 |  |
| 8 | 还地桥镇 | 板桥村 | 陈尔芝湾－养猪场 | 0.6 | 0.6 | 12 |  | 12 |  |
| 9 | 还地桥镇 | 南石村 | 下程湾－军华山庄 | 0.5 | 0.5 | 10 |  | 10 |  |
| 10 | 还地桥镇 | 黄岗村 | 三山湖基地1 | 2 | 2 | 40 |  | 40 |  |
| 11 | 还地桥镇 | 下畈村 | 马家岭－曙光中学 | 0.5 | 0.5 | 10 |  | 10 |  |
| 12 | 还地桥镇 | 黄岗村 | 三山湖基地2 | 4.22 | 4.22 | 84.4 | 22.9 | 61.5 | 不达标 |
|  | 还地桥镇 |  | 小计 | 7.82 | 7.82 | 156.4 | 22.9 | 133.5 |  |
| 13 | 金湖街办 | 港背村 | 港背小学至国泰灰石厂 | 1.8 | 1.75 | 35 |  | 35 |  |
| 14 | 金湖街办 | 下方村 | 汪明湾－苗圃场 | 1.1 | 0.6 | 12 |  | 12 |  |
|  | 金湖街办 |  | 小计 | 2.9 | 2.35 | 47 |  | 47 |  |
| 15 | 刘仁八镇 | 郑沟村 | 水落等种养殖合作社 | 1 | 1.1 | 22 |  | 22 |  |
|  | 刘仁八镇 |  | 小计 | 1 | 1.1 | 22 |  | 22 |  |
| 16 | 罗桥街办 | 两塘村 | 陈兴武－程军华山庄 | 1 | 1.1 | 22 |  | 22 |  |
| 17 | 罗桥街办 | 下袁村 | 下袁村岔口--下袁桥头 | 0.7 | 0.85 | 17 |  | 17 |  |
|  | 罗桥街办 |  | 小计 | 1.7 | 1.95 | 39 |  | 39 |  |
| 18 | 茗山乡 | 张谦村 | 王兴禄－佳乐庄园 | 1.1 | 1.1 | 22 |  | 22 |  |
| 19 | 茗山乡 | 京南村 | 张京线岔口－辣木基地 | 1 | 0.2 | 4 |  | 4 |  |
|  | 茗山乡 |  | 小计 | 2.1 | 1.3 | 26 |  | 26 |  |
|  |  |  | 总计 | 23.52 | 21.9 | 438 | 22.9 | 415.1 |  |