| 2018年扶贫产业路建设项目以奖代补资金拨付明细表（市计划） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 应扣资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注 |
| 1 | 陈贵镇 | 王祠村 | 金盆地水库--玉峰林场 | 0.3 | 0.17 | 3.4 |  | 3.4 |  |
| 2 | 陈贵镇 | 王祠村 | 伯仁湾--细明综合养殖场 | 0.2 | 0.18 | 3.6 |  | 3.6 |  |
| 3 | 陈贵镇 | 江添受村 | 茗陈线--立林山 | 1 | 0.72 | 14.4 | 3.6 | 10.8 | 不达标 |
|  | 陈贵镇 |  | 小计 | 1.5 | 1.07 | 21.4 | 3.6 | 17.8 |  |
| 4 | 金湖街办 | 角田村 | 恒丰种养专业合作社公路 | 1.8 | 1.8 | 36 | 7.1 | 28.9 | 不达标 |
| 5 | 金湖街办 | 泉塘村 | 美冶生态农业基地 | 1.8 | 1.74 | 34.8 | 13.9 | 20.9 | 不达标 |
|  | 金湖街办 |  | 小计 | 3.6 | 3.54 | 70.8 | 21 | 49.8 |  |
| 6 | 金牛镇 | 袁铺村 | 碎石场－种养基地 | 0.3 | 0.34 | 6.8 |  | 6.8 |  |
|  | 金牛镇 |  | 小计 | 0.3 | 0.34 | 6.8 | 0 | 6.8 |  |
| 7 | 金山店镇 | 梅山村 | 石岭山脚－养殖场 | 1.4 | 0.49 | 9.8 |  | 9.8 |  |
| 8 | 金山店镇 | 向阳村 | 向阳停车场－向阳采摘园 | 1.5 | 1.06 | 21.2 |  | 21.2 |  |
| 9 | 金山店镇 | 朝阳村 | 316国道－小山林场 | 0.5 | 0.14 | 2.8 |  | 2.8 |  |
| 10 | 金山店镇 | 车桥村 | 红保线－鑫灿种养基地 | 0.6 | 0.86 | 17.2 |  | 17.2 |  |
| 11 | 金山店镇 | 仕秦村 | 产业发展柑橘基地 | 1.2 | 0.49 | 9.8 |  | 9.8 |  |
|  | 金山店镇 |  | 小计 | 5.2 | 3.04 | 60.8 | 0 | 60.8 |  |
| 12 | 灵乡镇 | 子山村 | 大汪畈六组桥头－铁子山蔬菜基地 | 0.7 | 0.83 | 16.6 |  | 16.6 |  |
|  | 灵乡镇 |  | 小计 | 0.7 | 0.83 | 16.6 | 0 | 16.6 |  |
| 13 | 刘仁八镇 | 东垅村 | 村主干道--山水农庄 | 0.1 | 0.06 | 1.2 |  | 1.2 |  |
| 14 | 刘仁八镇 | 陈如海村 | 枫树下线--云台山林场 | 0.4 | 0.25 | 5 |  | 5 |  |
| 15 | 刘仁八镇 | 大庄村 | 栀子黄基地 | 1.5 | 1.5 | 30 |  | 30 |  |
| 16 | 刘仁八镇 | 东山村 | 白茶基地线 | 2.5 | 2.82 | 56.4 | 8.4 | 48 | 不达标 |
|  | 刘仁八镇 |  | 小计 | 4.5 | 4.63 | 92.6 | 8.4 | 84.2 |  |
| 17 | 罗桥街办 | 四顾山村 | 排洪港－苗圃园基地 | 0.4 | 0.66 | 13.2 |  | 13.2 |  |
|  | 罗桥街办 |  | 小计 | 0.4 | 0.66 | 13.2 | 0 | 13.2 |  |
| 18 | 茗山乡 | 余祠村 | 瑞泰艾蒿基地 | 1.8 | 1.58 | 31.6 |  | 31.6 |  |
| 19 | 茗山乡 | 余祠村 | 余祠线岔口--茗华基地 | 0.2 | 0.16 | 3.2 |  | 3.2 |  |
| 20 | 茗山乡 | 彭晚村 | 鹤桥路口－茶场 | 1 | 1.1 | 22 |  | 22 |  |
| 21 | 茗山乡 | 大鲁村 | 程法路口－鑫旺合作社基地 | 0.5 | 0.51 | 10.2 |  | 10.2 |  |
|  | 茗山乡 |  | 小计 | 3.5 | 3.35 | 67 | 0 | 67 |  |
| 22 | 殷祖镇 | 继堂村 | 卫继堂湾－新新果园 | 3.5 | 2.48 | 49.6 |  | 49.6 |  |
| 23 | 殷祖镇 | 新屋村 | 黄三房岔口--红光家庭农场 | 0.12 | 0.11 | 2.2 |  | 2.2 |  |
| 24 | 殷祖镇 | 五庄村 | 白茶产业路 | 3 | 1 | 20 |  | 20 |  |
| 25 | 殷祖镇 | 江畈村 | 白茶产业路 | 4 | 2 | 40 |  | 40 |  |
| 26 | 殷祖镇 | 塘下村 | 白茶产业路 | 2 | 1.3 | 26 |  | 26 |  |
| 27 | 殷祖镇 | 畈段村 | 郑山林路－村畜牧场农庄 | 0.7 | 0.67 | 13.4 | 3.9 | 9.5 | 不达标 |
|  | 殷祖镇 |  | 小计 | 13.32 | 7.56 | 151.2 | 3.9 | 147.3 |  |
|  |  |  | 总计 | 33.02 | 25.02 | 500.4 | 36.9 | 463.5 |  |