| 大冶市2018年农村公路提档升级项目以奖代补资金拨付明细表（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 计划改造后路基宽度（m） | 计划改造后路面宽度（m） | 验收情况 |  |  | 应拨付资金（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 验收里程（KM） | 路基宽度（M） | 路面宽度（M） |  |  |
| 1 | 保安镇 | 茶山村 | 毛家咀--下银山 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 1.7 | 5.5 | 4.5 | 22.1 |  |
| 2 | 保安镇 | 茶山村 | 下银山熊至刘秀九老屋 | 0.4 | 5.5 | 4.5 | 0.35 | 5.5 | 4.5 | 4.55 |  |
| 3 | 保安镇 | 株树村 | 环村路沙田分店至游家庄 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1.3 | 5.5 | 4.5 | 16.9 |  |
| 4 | 保安镇 | 茶山村 | 下银山熊至乔家店 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 50 |  |
|  | 保安镇 |  | 小计 | 6.9 |  |  | 5.85 |  |  | 93.55 |  |
| 5 | 陈贵镇 | 矿山村 | 陈台线 | 1.3 | 6.5 | 5.5 | 1.8 | 6.5 | 5.5 | 36 |  |
| 6 | 陈贵镇 | 欧家港村 | 何红线 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 80 |  |
| 7 | 陈贵镇 | 刘家畈村 | 纪良路 | 3 | 6.5 | 5.5 | 2.9 | 6.5 | 5.5 | 58 |  |
| 8 | 陈贵镇 | 天台山村 | 栖螺路--柯家湾 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 0.76 | 6.5 | 5.5 | 15.2 |  |
| 9 | 陈贵镇 | 王祠村 | 老庄屋道路 | 0.4 | 6.5 | 5.5 | 0.4 | 6.5 | 5.5 | 8 |  |
|  | 陈贵镇 |  | 小计 | 10.1 |  |  | 9.86 |  |  | 197.2 |  |
| 10 | 大箕铺镇 | 柯大兴村 | 村委会--柯大兴 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 0.6 | 5.3 | 5.3 | 7.8 |  |
|  | 大箕铺镇 |  | 小计 | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 7.8 |  |
| 11 | 还地桥镇 | 塘桥村 | 还黄线岔口－下潘湾 | 0.95 | 5.5 | 4.5 | 0.9 | 5.5 | 4.5 | 11.7 |  |
| 12 | 还地桥镇 | 板桥村 | 菊花湾岔口－陈尔芝湾 | 0.7 | 5.5 | 4.5 | 0.7 | 5.5 | 4.5 | 9.1 |  |
| 13 | 还地桥镇 | 驾虹村 | 驾虹村公路 | 1.8 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 32.5 |  |
| 14 | 还地桥镇 | 长岭村 | 曙光－长岭卢家湾 | 2 | 5.5 | 4.5 | 2.1 | 5.5 | 4.5 | 27.3 |  |
| 15 | 还地桥镇 | 下畈村 | 黄家祠堂－马家岭湾 | 1.2 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.5 | 13 |  |
| 16 | 还地桥镇 | 梅咀村 | 丁家湾－梅咀村委会 | 0.15 | 5.5 | 4.5 | 0.15 | 5.5 | 4.5 | 1.95 |  |
| 17 | 还地桥镇 | 梅咀村 | 关公山湾－关公路细屋湾 | 0.2 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 4.5 | 2.6 |  |
|  | 还地桥镇 |  | 小计 | 7 |  |  | 7.55 |  |  | 98.15 |  |
| 18 | 金湖街办 | 株林村 | 鸡冠嘴泵站至陈彦利湾公路 | 1.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 |  |
| 19 | 金湖街办 | 龙角山村 | 龙角山至油铺湾公路 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 19.5 |  |
| 20 | 金湖街办 | 角田村 | 马四路至胡友湾公路 | 0.8 | 5.5 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | 4.5 | 10.4 |  |
| 21 | 金湖街办 | 踩畈村 | 上踩畈至4组新港主干道公路 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 0.36 | 6.5 | 5.5 | 7.2 |  |
| 22 | 金湖街办 | 踩畈村 | 上踩畈至5组新港主干道公路 | 0.55 | 6.5 | 5.5 | 0.41 | 6.5 | 5.5 | 8.2 |  |
| 23 | 金湖街办 | 柯庄村 | 下扬路口至周家湾公路 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 0.86 | 6.5 | 5.5 | 17.2 |  |
| 24 | 金湖街办 | 柯庄村 | 周家湾至下周湾 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 12 |  |
|  | 金湖街办 |  | 小计 | 6.05 |  |  | 5.03 |  |  | 81 |  |
| 25 | 灵乡镇 | 坳头村 | 杨梅公路 | 0.6 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.5 | 13 |  |
|  | 灵乡镇 |  | 小计 | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 13 |  |
| 26 | 刘仁八镇 | 东垅村 | 双下线 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 1.66 | 6.5 | 5.5 | 33.2 |  |
| 27 | 刘仁八镇 | 三策村 | 冠塘港至316国道 | 0.4 | 6.5 | 5.5 | 0.4 | 6.5 | 5.5 | 8 |  |
| 28 | 刘仁八镇 | 腰村村 | 邹青路--山岭下湾 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 19.5 |  |
| 29 | 刘仁八镇 | 大董村 | 316--铜古门 | 0.4 | 6.5 | 5.5 | 0.34 | 6.5 | 5.5 | 6.8 |  |
|  | 刘仁八镇 |  | 小计 | 5.8 |  |  | 3.9 |  |  | 67.5 |  |
| 30 | 茗山乡 | 仄船村 | 村委会--黄安湾 | 2 | 6.5 | 5.5 | 1.6 | 5.9 | 5.5 | 32 |  |
| 31 | 茗山乡 | 京南村 | 张京线 | 6 | 7 | 6 | 5.7 | 7 | 6 | 114 |  |
|  | 茗山乡 |  | 小计 | 8 |  |  | 7.3 |  |  | 146 |  |
| 32 | 殷祖镇 | 董口村 | 殷太路-许岱湾通组公路 | 1 | 5.5 | 4.5 | 0.81 | 5.5 | 4.5 | 10.53 |  |
| 33 | 殷祖镇 | 江畈村 | 黄向公--门口屋 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1.44 | 5.5 | 4.5 | 18.72 |  |
| 34 | 殷祖镇 | 五庄村 | 汪家路口-下何周 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.5 | 13 |  |
| 35 | 殷祖镇 | 继堂村 | 胡六-黄云甫 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.5 | 13 |  |
| 36 | 殷祖镇 | 继堂村 | 卫继堂湾-蜡烛山 | 1 | 5.5 | 4.5 | 0.68 | 5.5 | 4.5 | 8.84 |  |
|  | 殷祖镇 |  | 小计 | 6.5 |  |  | 4.93 |  |  | 64.09 |  |
|  |  |  | 总计 | 52.45 |  |  | 46.02 |  |  | 768.29 |  |